 **Ayuntamiento de la Villa de Ingenio RELACIÓN DE ACTUACIONES FINANCIADAS Y DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN (Ejercicio 2021)**

**Expediente nº:** 4056/2022

**Asunto:** Transparencia Ejercicio 2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº EXPEDIENTE GESTIONA** | **PARTES FIRMANTES REPRESENTADAS** | **FECHA** **CONVENIO/****RESOLUCIÓN** | **ÓRGANO** **MUNICIPAL** **QUE APRUEBA** | **OBJETO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN**  | **ACTUACIONES O ACTIVIDADES INVERSORAS COMPROMETIDAS**  | **ÓRGANOS O UNIDADES** **ENCARGADOS DE SU EJECUCIÓN** | **FINANCIACIÓN** | **PLAZO Y CONDICIONES DE VIGENCIA CONVENIO** | **PRIMERA PRÓRROGA PLAZOS** | **SEGUNDA PRÓRROGA PLAZOS** | **FECHA ACTA** **DE** **RECEPCIÓN****EJECUCIÓN** |
| **PROYECTO** | **CONTRATO** | **ORGANISMO EXTERNO** | **AYUNTAMIENTO** | **PLAZO DE EJECUCIÓN** | **PLAZO JUSTIFICAC.** | **NUEVO PLAZO****EJECUC.** | **NUEVO** **PLAZO****JUSTIFICAC,** | **NUEVO PLAZO****EJECUC.** | **NUEVO PLAZO JUSTIFIC.** |
| **1624/2021** | **6334/2021** | AYUNTAMIENTO DE INGENIO-CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA DEL CABILDO DE GC. | Resolución nº. 135/21, de 5 de julio | JUNTA DEGOBIERNO LOCAL14/05/2021 | ACTUACIONES DE INVERSIÓN EN ÁREAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS BIOSALUDABLES PARA MAYORES EN EL PARQUE LA ILUSIÓN | PARQUES Y JARDINES | 26.268,00 | 0,00  | 31/05/2022 | 31/08/2022 | NO | NO | NO | NO | 13/05/2022 |
| **8533/2020** | **2359/2021** | AYUNTAMIENTO DE INGENIO-CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y MOVILIDAD DEL CABILDO DE GC. | Resolución nº.  32/2021, de 13 de enero | DECRETO DE ALCALDÍANº. 7150,DE 19-11-2020  | PAVIMENTACIÓN Y / O REPAVIMENTACIÓN DE VIALES | REPAVIMENTACIÓN PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA AVENIDA GRAN CANARIA Y OTRAS | VÍAS PÚBLICAS | 84.955,25 | 0,00  | 31/12/2021 | 30/03/2022 | NO | NO | NO | NO | 10/08/2021 |
| **9669/2020** | **1739/2021** | AYUNTAMIENTO DE INGENIO-CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y MOVILIDAD DEL CABILDO DE GC. | Resolución nº. 3652/2020, de 31 de  diciembre | DECRETO DE ALCALDÍANº. 840,DE 17-02-2021  | PROGRAMA DE MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE QUE REFUERCEN LAMOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL AÑO 2020 | INSTALACIÓN DE DOS PUNTOS DE RECARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPALES (LA CAPELLANÍA Y EL TORIL) | PARQUE MÓVIL | 16.663,96 | 0,00  | 30/06/2021 | 01/10/2021 | 31/08/2021 | 30/12/2021 | 30/11/2021 | 31/12/2021 | 10/11/2021 |
| **9669.2/2020** | **718/2021** | AYUNTAMIENTO DE INGENIO-CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y MOVILIDAD DEL CABILDO DE GC. | Resolución nº. 3652/2020, de 31 de  diciembre | DECRETO DE ALCALDÍANº. 796,DE 16-02-2021  | PROGRAMA DE MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE QUE REFUERCEN LAMOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL AÑO 2020 | OFICINA PORTÁTIL PARA PARADA DE CAMIONES EN LA CALLE DOÑA PERFECTA (35240 - INGENIO) - CONTRATO MENOR | TRANSPORTES Y MOVILIDAD | 15.000,00 | 0,00  |   | 01/10/2021 | 31/08/2021 | 30/11/2021 | 30/11/2021 | 31/12/2021 | 21/06/2021 |
| **4687.2/2021** | **2123/2022** | AYUNTAMIENTO DE INGENIOCONSEJERÍA DE ARQUITECTURAY VIVIENDA DEL CABILDO DE GC. | Resolución nº. 20/21, de 15 de diciembre | JUNTA DEGOBIERNO LOCAL11/06/2021 | EJECUCIÓN DE EQUIPAMIENTOSSOCIALES EN GRAN CANARIA AÑO 2021 | PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. Y PCI. EN LA CASA DEL OBISPO | SERVICIOS PÚBLICOS | 11.645,01 | 0,00  | 31/10/2022 | 30/11/2022 |  |  |  |  |  |
| **4684.1/2021** | **2189/2022** | AYUNTAMIENTO DE INGENIOCONSEJERÍA DE ARQUITECTURAY VIVIENDA DEL CABILDO DE GC. | Resolución nº. 13/21, de 21 de octubre | JUNTA DEGOBIERNO LOCAL11/06/2021 | SUBVENCIONES DIRIGIDAS A REDACCIÓN PROYECTOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS:  | REDACCIÓN DEL PLAN DE MEJORAS EN ESPACIOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  | ÁREA DE MANTENIMIENTOINSTALACIONES | 17.733,41 | 0,00  | 31/10/2022 | 30/11/2022 |  |  |  |  |  |
| **4684.2/2021** | **2186/2022** | AYUNTAMIENTO DE INGENIOCONSEJERÍA DE ARQUITECTURAY VIVIENDA DEL CABILDO DE GC. | Resolución nº. 13/21, de 21 de octubre | JUNTA DEGOBIERNO LOCAL11/06/2021 | SUBVENCIONES DIRIGIDAS A REDACCIÓN PROYECTOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS:  | REDACCIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN INTERIOR DEL EDIFICIO SEDE DE LA FUNDACIÓN PARA EL EMPLEO, LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL MOVIMIENTO COOPERATIVO | ÁREA DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES | 17.857,14 | 0,00  | 31/10/2022 | 30/11/2022 |  |  |  |  |  |
| **9195/2020** | **9104/2021** | AYUNTAMIENTO DE INGENIO-CONSORCIO DE VIVIENDAS DE G.C. | Convenio firmado el 10/12/2020 | JUNTA DEGOBIERNO LOCAL03/12/2020 | PROGRAMA DE INVERSIONES Y NUEVAS MEDIDAS SOCIALESPARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE GRAN CANARIA | REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE LAS VIVIENDAS EL SEQUERO | VIVIENDA/URBANISMO/PLANES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | 356.135,46 | 0,00  | DOS AÑOS(10/12/2022) | TRES MESES A PARTIR DELACTA DE RECEPCIÓN | PRORROGABLE AÑO A AÑOHASTA MÁXIMODE CUATRO |  |  |  |  |
| **9165/2021** | **245/2022** | AYUNTAMIENTO DE INGENIO-PATRONATO DE TURISMO DE G.C.  | Convenio firmado el 21/12/2021 | JUNTA DEGOBIERNO LOCAL26/11/2021 | PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DE TURISMO DE GRAN CANARIA PARA 2022 | DOTACIÓN EN MOLINO ANTOÑICO BORDÓN PARA CREACIÓN DE PUNTO DE INTERÉS EN RUTA CENTRO HISTÓRICO DE INGENIO | TURISMO YPATRIMONIO HISTÓRICO | 45.386,48 | 22.744,04  | 21/12/2022 | 31/03/2023 |  |  |  |  |  |
| **4801/2021** | **7979/2021** | AYUNTAMIENTO DE INGENIO-CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL Y ACCESIBILIDAD (I.A.S.S.) | Decreto 2021/930, de 6 de septiembre | JUNTA DEGOBIERNO LOCAL11/06/2021 | CONVOCATORIA SUBVENCIONES POR CONCURRENCIA COMPETITIVA ÁMBITO DE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL AYUNTAMIENTOS DE G.C. | PLAN DE ACCESIBILIDAD DE LA VILLA DE INGENIO | URBANISMO Y ACCESIBILIDAD | 14.500,00 | 0,00  | 31/12/2021 | 28/02/2022 | 31/03/2022 | 31/05/2022 | NO | N0 | 07/04/2022 |
| **6650/2021** | **9129/2021** | AYUNTAMIENTO DE INGENIO-CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL Y ACCESIBILIDAD (I.A.S.S.) | Decreto 2021/909, de 30 de agosto | DECRETO DE ALCALDÍANº. 5198,DE 03-08-2021  | SUBVENCIÓN NOMINATIVA GRAN CANARIA ACCESIBLE - ACCESIBILIDAD SENSORIAL 2021  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDAS DE ENCARRILAMIENTO EN PASOS DE PEATONES. ACCESIBILIDAD SENSORIAL 2021 | URBANISMO Y ACCESIBILIDAD | 14.894,60 | 0,00  | 31/12/2021 | 28/02/2022 | 31/03/2022 | 31/05/2022 | NO | N0 | 25/03/2022 |
| **3147/2020** | **4285/2021** | AYUNTAMIENTO DE INGENIO-CONSEJERÍA DE EMPLEO YDESDARROLLO LOCAL DEL CABILDO DE G.C. | ResoluciónNº. 140/2021, de 30 de abril | DECRETO DE ALCALDÍANº. 634,DE 09-02-2021  | PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS PARA EL AÑO 2020 | INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EDIFICIO SEDE FUNDACIÓN | ÁREA DE MANTENIMIENTOINSTALACIONES / LA FUNDACIÓN | 260.154,98 | 19.659,62  | 02/10/2021 | 02/12/2021 | 02/12/2021 | 02/02/2022 | NO | N0 | 28/03/2022 |
| **5702/2020** | **3499/2022** | AYUNTAMIENTO DE INGENIO-CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DEL GOBIERNO DE CANARIAS | Subvención Nominativa concedida por Orden de la Consejera de 15/10/2021 | DECRETO DE ALCALDÍANº. 2261,DE 22-04-2022  | MEJORA DE ESTRUCTURAS AGRARIAS Y DEL MEDIO RURAL | TECHADO RECINTO FERIAL AGROGANADERO DE LA CANTONERA | AGRICULTURA,GANADERÍA YSERVICIOS PÚBLICOS | 158.531,01 | 0,00  | 31/12/2022 | 31/01/2023 |  |  |  |  |  |
| **3588/2021** | **NO** | AYUNTAMIENTO DE INGENIO-FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PALMAS-SERVICIO CANARIO DE EMPLEO DEL GOBIERNO DE CANARIAS | Resolución Directora SCE nº. 7302/2021, de 30 de agosto(RF. 46/1/2021-0806090228) | CONVENIO CON LA FLCLP APROBADO POR DECRETO DE ALCALDÍANº. 2531,DE 18-04-2022  | PFAE EL PUENTE | REFORMA Y ADECENTAMIENTO DE EDIFICACIÓN DEPORTIVA EN EL PUENTE: CUBIERTA, FACHADA, GRADAS Y CANCHAS, REALIZANDO TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR, ASÍ COMO LA RENOVACIÓN CON TÉCNICAS DE PINTURA EN EL INTERIOR.  | FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PALMAS /AYUNTAMIENTO APORTARÁ LOS MATERIALES NO SUBVENCIONADOS | 317.963,10 | 30.000,00  | UN AÑO |  | PRORROGABLE AÑO A AÑOHASTA MÁXIMODE CUATRO |  |  |  |  |
| **3588/2021** | **NO** | AYUNTAMIENTO DE INGENIO-FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PALMAS-SERVICIO CANARIO DE EMPLEO DEL GOBIERNO DE CANARIAS | Resolución Directora SCE nº. 7302/2021, de 30 de agosto(RF. 46/1/2021-0806090228) | CONVENIO CON LA FLCLP APROBADO POR DECRETO DE ALCALDÍANº. 2531,DE 18-04-2022  | PFAE AGUATONA | REFORMA DE REHABILITACIÓN DE LAS CASAS DE Dª. FELICITAS, DE LA CALLE DE ATRÁS, DE LA SOLIDARIDAD, DE LOS PONCE Y DE LA CASA EN ESQUINA UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE INGENIO. | FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PALMAS | 317.963,10 | 25.000,00  | UN AÑO |  | PRORROGABLE AÑO A AÑOHASTA MÁXIMODE CUATRO |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3588/2021** | **NO** | AYUNTAMIENTO DE INGENIO-FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PALMAS-SERVICIO CANARIO DE EMPLEO DEL GOBIERNO DE CANARIAS | Resolución Directora SCE nº. 7302/2021, de 30 de agosto(RF. 46/1/2021-0806090228) | CONVENIO CON LA FLCLP APROBADO POR DECRETO DE ALCALDÍANº. 2531,DE 18-04-2022  | PFAE PAQUESITO | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS AJARDINADAS EN DISTINTOS PARQUES DELMUNICIPIO DE INGENIO. | FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PALMAS | 317.963,10 | 16.000,00  | UN AÑO |  | PRORROGABLE AÑO A AÑOHASTA MÁXIMODE CUATRO |  |  |  |  |