 **Ayuntamiento de la Villa de Ingenio RELACIÓN DE ACTUACIONES FINANCIADAS Y DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN (Ejercicio 2021)**

**Expediente nº:** 4056/2022

**Asunto:** Transparencia Ejercicio 2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº EXPEDIENTE GESTIONA** | | **PARTES FIRMANTES REPRESENTADAS** | **FECHA**  **CONVENIO/**  **RESOLUCIÓN** | **ÓRGANO**  **MUNICIPAL**  **QUE APRUEBA** | **OBJETO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN** | **ACTUACIONES O ACTIVIDADES INVERSORAS COMPROMETIDAS** | **ÓRGANOS O UNIDADES**  **ENCARGADOS DE SU EJECUCIÓN** | **FINANCIACIÓN** | | **PLAZO Y CONDICIONES DE VIGENCIA CONVENIO** | | **PRIMERA PRÓRROGA PLAZOS** | | **SEGUNDA PRÓRROGA PLAZOS** | | **FECHA ACTA**  **DE**  **RECEPCIÓN**  **EJECUCIÓN** |
| **PROYECTO** | **CONTRATO** | **ORGANISMO EXTERNO** | **AYUNTAMIENTO** | **PLAZO DE EJECUCIÓN** | **PLAZO JUSTIFICAC.** | **NUEVO PLAZO**  **EJECUC.** | **NUEVO**  **PLAZO**  **JUSTIFICAC,** | **NUEVO PLAZO**  **EJECUC.** | **NUEVO PLAZO JUSTIFIC.** |
| **1624/2021** | **6334/2021** | AYUNTAMIENTO DE INGENIO-  CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA DEL CABILDO DE GC. | Resolución nº.  135/21, de 5 de julio | JUNTA DE  GOBIERNO LOCAL  14/05/2021 | ACTUACIONES DE INVERSIÓN EN ÁREAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS  BIOSALUDABLES PARA MAYORES EN EL PARQUE LA ILUSIÓN | PARQUES Y JARDINES | 26.268,00 | 0,00 | 31/05/2022 | 31/08/2022 | NO | NO | NO | NO | 13/05/2022 |
| **8533/2020** | **2359/2021** | AYUNTAMIENTO DE INGENIO-  CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y MOVILIDAD DEL CABILDO DE GC. | Resolución nº.  32/2021,  de 13 de enero | DECRETO DE  ALCALDÍA  Nº. 7150,  DE 19-11-2020 | PAVIMENTACIÓN Y / O REPAVIMENTACIÓN DE VIALES | REPAVIMENTACIÓN PARA LA MEJORA DE LA  SEGURIDAD VIAL EN LA AVENIDA GRAN CANARIA Y OTRAS | VÍAS PÚBLICAS | 84.955,25 | 0,00 | 31/12/2021 | 30/03/2022 | NO | NO | NO | NO | 10/08/2021 |
| **9669/2020** | **1739/2021** | AYUNTAMIENTO DE INGENIO-  CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y MOVILIDAD DEL CABILDO DE GC. | Resolución nº. 3652/2020,  de 31 de    diciembre | DECRETO DE  ALCALDÍA  Nº. 840,  DE 17-02-2021 | PROGRAMA DE MEJORA DE LAS  INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  QUE REFUERCEN LAMOVILIDAD  SOSTENIBLE EN EL AÑO 2020 | INSTALACIÓN DE DOS PUNTOS DE RECARGA PARA  VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN CAMPOS DE FÚTBOL  MUNICIPALES (LA CAPELLANÍA Y EL TORIL) | PARQUE MÓVIL | 16.663,96 | 0,00 | 30/06/2021 | 01/10/2021 | 31/08/2021 | 30/12/2021 | 30/11/2021 | 31/12/2021 | 10/11/2021 |
| **9669.2/2020** | **718/2021** | AYUNTAMIENTO DE INGENIO-  CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y MOVILIDAD DEL CABILDO DE GC. | Resolución nº. 3652/2020,  de 31 de    diciembre | DECRETO DE  ALCALDÍA  Nº. 796,  DE 16-02-2021 | PROGRAMA DE MEJORA DE LAS  INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  QUE REFUERCEN LAMOVILIDAD  SOSTENIBLE EN EL AÑO 2020 | OFICINA PORTÁTIL PARA PARADA DE CAMIONES EN  LA CALLE DOÑA PERFECTA (35240 - INGENIO) - CONTRATO MENOR | TRANSPORTES Y MOVILIDAD | 15.000,00 | 0,00 |  | 01/10/2021 | 31/08/2021 | 30/11/2021 | 30/11/2021 | 31/12/2021 | 21/06/2021 |
| **4687.2/2021** | **2123/2022** | AYUNTAMIENTO DE INGENIOCONSEJERÍA DE ARQUITECTURA  Y VIVIENDA DEL CABILDO DE GC. | Resolución nº.  20/21, de  15 de diciembre | JUNTA DE  GOBIERNO LOCAL  11/06/2021 | EJECUCIÓN DE EQUIPAMIENTOS  SOCIALES EN GRAN CANARIA AÑO 2021 | PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. Y PCI. EN LA CASA DEL OBISPO | SERVICIOS PÚBLICOS | 11.645,01 | 0,00 | 31/10/2022 | 30/11/2022 |  |  |  |  |  |
| **4684.1/2021** | **2189/2022** | AYUNTAMIENTO DE INGENIOCONSEJERÍA DE ARQUITECTURA  Y VIVIENDA DEL CABILDO DE GC. | Resolución nº.  13/21, de  21 de octubre | JUNTA DE  GOBIERNO LOCAL  11/06/2021 | SUBVENCIONES DIRIGIDAS A REDACCIÓN PROYECTOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS: | REDACCIÓN DEL PLAN DE MEJORAS EN ESPACIOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | ÁREA DE  MANTENIMIENTO  INSTALACIONES | 17.733,41 | 0,00 | 31/10/2022 | 30/11/2022 |  |  |  |  |  |
| **4684.2/2021** | **2186/2022** | AYUNTAMIENTO DE INGENIOCONSEJERÍA DE ARQUITECTURA  Y VIVIENDA DEL CABILDO DE GC. | Resolución nº.  13/21, de  21 de octubre | JUNTA DE  GOBIERNO LOCAL  11/06/2021 | SUBVENCIONES DIRIGIDAS A REDACCIÓN PROYECTOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS: | REDACCIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN  INTERIOR DEL EDIFICIO SEDE DE LA FUNDACIÓN  PARA EL EMPLEO, LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL MOVIMIENTO COOPERATIVO | ÁREA DE  MANTENIMIENTO    INSTALACIONES | 17.857,14 | 0,00 | 31/10/2022 | 30/11/2022 |  |  |  |  |  |
| **9195/2020** | **9104/2021** | AYUNTAMIENTO DE INGENIO-  CONSORCIO DE VIVIENDAS DE G.C. | Convenio firmado el 10/12/2020 | JUNTA DE  GOBIERNO LOCAL  03/12/2020 | PROGRAMA DE INVERSIONES Y  NUEVAS MEDIDAS SOCIALES  PARA LA REACTIVACIÓN  ECONÓMICA Y SOCIAL DE GRAN CANARIA | REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE LAS VIVIENDAS EL SEQUERO | VIVIENDA/URBANISMO  /  PLANES Y PROYECTOS  DE INVERSIÓN | 356.135,46 | 0,00 | DOS AÑOS  (10/12/2022) | TRES MESES  A  PARTIR DEL  ACTA DE  RECEPCIÓN | PRORROGAB  LE  AÑO A AÑO  HASTA  MÁXIMO  DE CUATRO |  |  |  |  |
| **9165/2021** | **245/2022** | AYUNTAMIENTO DE INGENIO-  PATRONATO DE TURISMO DE G.C. | Convenio firmado el 21/12/2021 | JUNTA DE  GOBIERNO LOCAL  26/11/2021 | PLAN ESTRATÉGICO DE  SUBVENCIONES DE TURISMO DE GRAN CANARIA PARA 2022 | DOTACIÓN EN MOLINO ANTOÑICO BORDÓN PARA  CREACIÓN DE PUNTO DE INTERÉS EN RUTA CENTRO  HISTÓRICO DE INGENIO | TURISMO Y  PATRIMONIO  HISTÓRICO | 45.386,48 | 22.744,04 | 21/12/2022 | 31/03/2023 |  |  |  |  |  |
| **4801/2021** | **7979/2021** | AYUNTAMIENTO DE INGENIO-  CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL Y ACCESIBILIDAD (I.A.S.S.) | Decreto  2021/930, de 6 de septiembre | JUNTA DE  GOBIERNO LOCAL  11/06/2021 | CONVOCATORIA SUBVENCIONES  POR CONCURRENCIA COMPETITIVA  ÁMBITO  DE LA ACCESIBILIDAD  UNIVERSAL AYUNTAMIENTOS DE G.C. | PLAN DE ACCESIBILIDAD DE LA VILLA DE INGENIO | URBANISMO Y ACCESIBILIDAD | 14.500,00 | 0,00 | 31/12/2021 | 28/02/2022 | 31/03/2022 | 31/05/2022 | NO | N0 | 07/04/2022 |
| **6650/2021** | **9129/2021** | AYUNTAMIENTO DE INGENIO-  CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL Y ACCESIBILIDAD (I.A.S.S.) | Decreto  2021/909, de 30 de agosto | DECRETO DE  ALCALDÍA  Nº. 5198,  DE 03-08-2021 | SUBVENCIÓN NOMINATIVA  GRAN CANARIA ACCESIBLE - ACCESIBILIDAD SENSORIAL 2021 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDAS DE ENCARRILAMIENTO EN PASOS DE PEATONES. ACCESIBILIDAD SENSORIAL 2021 | URBANISMO Y ACCESIBILIDAD | 14.894,60 | 0,00 | 31/12/2021 | 28/02/2022 | 31/03/2022 | 31/05/2022 | NO | N0 | 25/03/2022 |
| **3147/2020** | **4285/2021** | AYUNTAMIENTO DE INGENIO-  CONSEJERÍA DE EMPLEO Y  DESDARROLLO LOCAL DEL CABILDO DE G.C. | Resolución  Nº. 140/2021, de 30 de abril | DECRETO DE  ALCALDÍA  Nº. 634,  DE 09-02-2021 | PLAN ESTRATÉGICO DE  SUBVENCIONES NOMINATIVAS PARA EL AÑO 2020 | INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSIÓN Y  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EDIFICIO SEDE FUNDACIÓN | ÁREA DE  MANTENIMIENTO  INSTALACIONES / LA FUNDACIÓN | 260.154,98 | 19.659,62 | 02/10/2021 | 02/12/2021 | 02/12/2021 | 02/02/2022 | NO | N0 | 28/03/2022 |
| **5702/2020** | **3499/2022** | AYUNTAMIENTO DE INGENIO-  CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DEL GOBIERNO DE CANARIAS | Subvención  Nominativa concedida por  Orden de la  Consejera de 15/10/2021 | DECRETO DE  ALCALDÍA  Nº. 2261,  DE 22-04-2022 | MEJORA DE ESTRUCTURAS AGRARIAS Y DEL MEDIO RURAL | TECHADO RECINTO FERIAL AGROGANADERO DE LA CANTONERA | AGRICULTURA,  GANADERÍA Y  SERVICIOS  PÚBLICOS | 158.531,01 | 0,00 | 31/12/2022 | 31/01/2023 |  |  |  |  |  |
| **3588/2021** | **NO** | AYUNTAMIENTO DE INGENIO-  FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PALMAS-  SERVICIO CANARIO DE EMPLEO DEL GOBIERNO DE CANARIAS | Resolución Directora SCE nº.  7302/2021, de 30 de agosto  (RF. 46/1/2021-  0806090228) | CONVENIO CON  LA FLCLP  APROBADO  POR DECRETO  DE ALCALDÍA  Nº. 2531,  DE 18-04-2022 | PFAE EL PUENTE | REFORMA Y ADECENTAMIENTO DE EDIFICACIÓN  DEPORTIVA EN EL PUENTE: CUBIERTA, FACHADA,  GRADAS Y CANCHAS, REALIZANDO TRABAJOS DE  IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR, ASÍ COMO LA RENOVACIÓN CON TÉCNICAS DE PINTURA EN EL INTERIOR. | FUNDACIÓN LABORAL  DE LA CONSTRUCCIÓN  DE LAS PALMAS /  AYUNTAMIENTO  APORTARÁ LOS  MATERIALES NO  SUBVENCIONADOS | 317.963,10 | 30.000,00 | UN AÑO |  | PRORROGAB  LE  AÑO A AÑO  HASTA  MÁXIMO  DE CUATRO |  |  |  |  |
| **3588/2021** | **NO** | AYUNTAMIENTO DE INGENIO-  FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PALMAS-  SERVICIO CANARIO DE EMPLEO DEL GOBIERNO DE CANARIAS | Resolución Directora SCE nº.  7302/2021, de 30 de agosto  (RF. 46/1/2021-  0806090228) | CONVENIO CON  LA FLCLP  APROBADO  POR DECRETO  DE ALCALDÍA  Nº. 2531,  DE 18-04-2022 | PFAE AGUATONA | REFORMA DE REHABILITACIÓN DE LAS CASAS DE  Dª. FELICITAS, DE LA CALLE DE ATRÁS, DE LA SOLIDARIDAD, DE LOS PONCE Y DE LA CASA EN  ESQUINA UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE INGENIO. | FUNDACIÓN LABORAL  DE LA CONSTRUCCIÓN  DE LAS PALMAS | 317.963,10 | 25.000,00 | UN AÑO |  | PRORROGAB  LE  AÑO A AÑO  HASTA  MÁXIMO  DE CUATRO |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3588/2021** | **NO** | AYUNTAMIENTO DE INGENIO-  FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PALMAS-  SERVICIO CANARIO DE EMPLEO DEL GOBIERNO DE CANARIAS | Resolución Directora SCE nº.  7302/2021, de 30 de agosto  (RF. 46/1/2021-  0806090228) | CONVENIO CON  LA FLCLP  APROBADO  POR DECRETO  DE ALCALDÍA  Nº. 2531,  DE 18-04-2022 | PFAE PAQUESITO | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS AJARDINADAS EN DISTINTOS PARQUES DEL  MUNICIPIO DE INGENIO. | FUNDACIÓN LABORAL  DE LA CONSTRUCCIÓN  DE LAS PALMAS | 317.963,10 | 16.000,00 | UN AÑO |  | PRORROGAB  LE  AÑO A AÑO  HASTA  MÁXIMO  DE CUATRO |  |  |  |  |