Ayuntamiento de la Villa de Ingenio	RELACIÓN DE ACTUACIONES FINANCIADAS Y DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN (Ejercicio 2021)
Expediente nº: 4056/2022
Asunto: Transparencia Ejercicio 2021
Nº EXPEDIENTE GESTIONA		PARTES FIRMANTES REPRESENTADAS	FECHA / CONVENIO/ / RESOLUCIÓN	ÓRGANO / MUNICIPAL / QUE APRUEBA	OBJETO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN	ACTUACIONES O ACTIVIDADES INVERSORAS COMPROMETIDAS	ÓRGANOS O UNIDADES / ENCARGADOS DE SU EJECUCIÓN	FINANCIACIÓN		PLAZO Y CONDICIONES DE VIGENCIA CONVENIO		PRIMERA PRÓRROGA PLAZOS		SEGUNDA PRÓRROGA PLAZOS		FECHA ACTA / DE / RECEPCIÓN / EJECUCIÓN
PROYECTO	CONTRATO							ORGANISMO EXTERNO	AYUNTAMIENTO	PLAZO DE EJECUCIÓN	PLAZO JUSTIFICAC.	NUEVO PLAZO / EJECUC.	NUEVO / PLAZO / JUSTIFICAC,	NUEVO PLAZO / EJECUC.	NUEVO PLAZO JUSTIFIC.
1624/2021	6334/2021	AYUNTAMIENTO DE INGENIO- / CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA DEL CABILDO DE GC.	Resolución nº. / 135/21, de 5 de julio	JUNTA DE / GOBIERNO LOCAL / 14/05/2021	ACTUACIONES DE INVERSIÓN EN ÁREAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS / BIOSALUDABLES PARA MAYORES EN EL PARQUE LA ILUSIÓN	PARQUES Y JARDINES	26.268,00	0,00	31/05/2022	31/08/2022	NO	NO	NO	NO	13/05/2022
8533/2020	2359/2021	AYUNTAMIENTO DE INGENIO- / CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y MOVILIDAD DEL CABILDO DE GC.	Resolución nº. / 32/2021, / de 13 de enero	DECRETO DE / ALCALDÍA / Nº. 7150, / DE 19-11-2020	PAVIMENTACIÓN Y / O REPAVIMENTACIÓN DE VIALES	REPAVIMENTACIÓN PARA LA MEJORA DE LA / SEGURIDAD VIAL EN LA AVENIDA GRAN CANARIA Y OTRAS	VÍAS PÚBLICAS	84.955,25	0,00	31/12/2021	30/03/2022	NO	NO	NO	NO	10/08/2021
9669/2020	1739/2021	AYUNTAMIENTO DE INGENIO- / CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y MOVILIDAD DEL CABILDO DE GC.	Resolución nº. 3652/2020, / de 31 de / diciembre	DECRETO DE / ALCALDÍA / Nº. 840, / DE 17-02-2021	PROGRAMA DE MEJORA DE LAS / INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE / QUE REFUERCEN LAMOVILIDAD / SOSTENIBLE EN EL AÑO 2020	INSTALACIÓN DE DOS PUNTOS DE RECARGA PARA / VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN CAMPOS DE FÚTBOL / MUNICIPALES (LA CAPELLANÍA Y EL TORIL)	PARQUE MÓVIL	16.663,96	0,00	30/06/2021	01/10/2021	31/08/2021	30/12/2021	30/11/2021	31/12/2021	10/11/2021
9669.2/2020	718/2021	AYUNTAMIENTO DE INGENIO- / CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y MOVILIDAD DEL CABILDO DE GC.	Resolución nº. 3652/2020, / de 31 de / diciembre	DECRETO DE / ALCALDÍA / Nº. 796, / DE 16-02-2021	PROGRAMA DE MEJORA DE LAS / INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE / QUE REFUERCEN LAMOVILIDAD / SOSTENIBLE EN EL AÑO 2020	OFICINA PORTÁTIL PARA PARADA DE CAMIONES EN / LA CALLE DOÑA PERFECTA (35240 - INGENIO) - CONTRATO MENOR	TRANSPORTES Y MOVILIDAD	15.000,00	0,00		01/10/2021	31/08/2021	30/11/2021	30/11/2021	31/12/2021	21/06/2021
4687.2/2021	2123/2022	AYUNTAMIENTO DE INGENIOCONSEJERÍA DE ARQUITECTURA / Y VIVIENDA DEL CABILDO DE GC.	Resolución nº. / 20/21, de / 15 de diciembre	JUNTA DE / GOBIERNO LOCAL / 11/06/2021	EJECUCIÓN DE EQUIPAMIENTOS / SOCIALES EN GRAN CANARIA AÑO 2021	PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. Y PCI. EN LA CASA DEL OBISPO	SERVICIOS PÚBLICOS	11.645,01	0,00	31/10/2022	30/11/2022
4684.1/2021	2189/2022	AYUNTAMIENTO DE INGENIOCONSEJERÍA DE ARQUITECTURA / Y VIVIENDA DEL CABILDO DE GC.	Resolución nº. / 13/21, de / 21 de octubre	JUNTA DE / GOBIERNO LOCAL / 11/06/2021	SUBVENCIONES DIRIGIDAS A REDACCIÓN PROYECTOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS:	REDACCIÓN DEL PLAN DE MEJORAS EN ESPACIOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	ÁREA DE / MANTENIMIENTO / INSTALACIONES	17.733,41	0,00	31/10/2022	30/11/2022
4684.2/2021	2186/2022	AYUNTAMIENTO DE INGENIOCONSEJERÍA DE ARQUITECTURA / Y VIVIENDA DEL CABILDO DE GC.	Resolución nº. / 13/21, de / 21 de octubre	JUNTA DE / GOBIERNO LOCAL / 11/06/2021	SUBVENCIONES DIRIGIDAS A REDACCIÓN PROYECTOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS:	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN / INTERIOR DEL EDIFICIO SEDE DE LA FUNDACIÓN / PARA EL EMPLEO, LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL MOVIMIENTO COOPERATIVO	ÁREA DE / MANTENIMIENTO / INSTALACIONES	17.857,14	0,00	31/10/2022	30/11/2022
9195/2020	9104/2021	AYUNTAMIENTO DE INGENIO- / CONSORCIO DE VIVIENDAS DE G.C.	Convenio firmado el 10/12/2020	JUNTA DE / GOBIERNO LOCAL / 03/12/2020	PROGRAMA DE INVERSIONES Y / NUEVAS MEDIDAS SOCIALES / PARA LA REACTIVACIÓN / ECONÓMICA Y SOCIAL DE GRAN CANARIA	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE LAS VIVIENDAS EL SEQUERO	VIVIENDA/URBANISMO / / / PLANES Y PROYECTOS / DE INVERSIÓN	356.135,46	0,00	DOS AÑOS / (10/12/2022)	TRES MESES / A / PARTIR DEL / ACTA DE / RECEPCIÓN	PRORROGAB / LE / AÑO A AÑO / HASTA / MÁXIMO / DE CUATRO
9165/2021	245/2022	AYUNTAMIENTO DE INGENIO- / PATRONATO DE TURISMO DE G.C.	Convenio firmado el 21/12/2021	JUNTA DE / GOBIERNO LOCAL / 26/11/2021	PLAN ESTRATÉGICO DE / SUBVENCIONES DE TURISMO DE GRAN CANARIA PARA 2022	DOTACIÓN EN MOLINO ANTOÑICO BORDÓN PARA / CREACIÓN DE PUNTO DE INTERÉS EN RUTA CENTRO / HISTÓRICO DE INGENIO	TURISMO Y / PATRIMONIO / HISTÓRICO	45.386,48	22.744,04	21/12/2022	31/03/2023
4801/2021	7979/2021	AYUNTAMIENTO DE INGENIO- / CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL Y ACCESIBILIDAD (I.A.S.S.)	Decreto / 2021/930, de 6 de septiembre	JUNTA DE / GOBIERNO LOCAL / 11/06/2021	CONVOCATORIA SUBVENCIONES / POR CONCURRENCIA COMPETITIVA / ÁMBITO / DE LA ACCESIBILIDAD / UNIVERSAL AYUNTAMIENTOS DE G.C.	PLAN DE ACCESIBILIDAD DE LA VILLA DE INGENIO	URBANISMO Y ACCESIBILIDAD	14.500,00	0,00	31/12/2021	28/02/2022	31/03/2022	31/05/2022	NO	N0	07/04/2022
6650/2021	9129/2021	AYUNTAMIENTO DE INGENIO- / CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL Y ACCESIBILIDAD (I.A.S.S.)	Decreto / 2021/909, de 30 de agosto	DECRETO DE / ALCALDÍA / Nº. 5198, / DE 03-08-2021	SUBVENCIÓN NOMINATIVA / GRAN CANARIA ACCESIBLE - ACCESIBILIDAD SENSORIAL 2021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDAS DE ENCARRILAMIENTO EN PASOS DE PEATONES. ACCESIBILIDAD SENSORIAL 2021	URBANISMO Y ACCESIBILIDAD	14.894,60	0,00	31/12/2021	28/02/2022	31/03/2022	31/05/2022	NO	N0	25/03/2022
3147/2020	4285/2021	AYUNTAMIENTO DE INGENIO- / CONSEJERÍA DE EMPLEO Y / DESDARROLLO LOCAL DEL CABILDO DE G.C.	Resolución / Nº. 140/2021, de 30 de abril	DECRETO DE / ALCALDÍA / Nº. 634, / DE 09-02-2021	PLAN ESTRATÉGICO DE / SUBVENCIONES NOMINATIVAS PARA EL AÑO 2020	INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSIÓN Y / PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EDIFICIO SEDE FUNDACIÓN	ÁREA DE / MANTENIMIENTO / INSTALACIONES / LA FUNDACIÓN	260.154,98	19.659,62	02/10/2021	02/12/2021	02/12/2021	02/02/2022	NO	N0	28/03/2022
5702/2020	3499/2022	AYUNTAMIENTO DE INGENIO- / CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DEL GOBIERNO DE CANARIAS	Subvención / Nominativa concedida por / Orden de la / Consejera de 15/10/2021	DECRETO DE / ALCALDÍA / Nº. 2261, / DE 22-04-2022	MEJORA DE ESTRUCTURAS AGRARIAS Y DEL MEDIO RURAL	TECHADO RECINTO FERIAL AGROGANADERO DE LA CANTONERA	AGRICULTURA, / GANADERÍA Y / SERVICIOS / PÚBLICOS	158.531,01	0,00	31/12/2022	31/01/2023
3588/2021	NO	AYUNTAMIENTO DE INGENIO- / FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PALMAS- / SERVICIO CANARIO DE EMPLEO DEL GOBIERNO DE CANARIAS	Resolución Directora SCE nº. / 7302/2021, de 30 de agosto / (RF. 46/1/2021- / 0806090228)	CONVENIO CON / LA FLCLP / APROBADO / POR DECRETO / DE ALCALDÍA / Nº. 2531, / DE 18-04-2022	PFAE EL PUENTE	REFORMA Y ADECENTAMIENTO DE EDIFICACIÓN / DEPORTIVA EN EL PUENTE: CUBIERTA, FACHADA, / GRADAS Y CANCHAS, REALIZANDO TRABAJOS DE / IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR, ASÍ COMO LA RENOVACIÓN CON TÉCNICAS DE PINTURA EN EL INTERIOR.	FUNDACIÓN LABORAL / DE LA CONSTRUCCIÓN / DE LAS PALMAS / / AYUNTAMIENTO / APORTARÁ LOS / MATERIALES NO / SUBVENCIONADOS	317.963,10	30.000,00	UN AÑO		PRORROGAB / LE / AÑO A AÑO / HASTA / MÁXIMO / DE CUATRO
3588/2021	NO	AYUNTAMIENTO DE INGENIO- / FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PALMAS- / SERVICIO CANARIO DE EMPLEO DEL GOBIERNO DE CANARIAS	Resolución Directora SCE nº. / 7302/2021, de 30 de agosto / (RF. 46/1/2021- / 0806090228)	CONVENIO CON / LA FLCLP / APROBADO / POR DECRETO / DE ALCALDÍA / Nº. 2531, / DE 18-04-2022	PFAE AGUATONA	REFORMA DE REHABILITACIÓN DE LAS CASAS DE / Dª. FELICITAS, DE LA CALLE DE ATRÁS, DE LA SOLIDARIDAD, DE LOS PONCE Y DE LA CASA EN / ESQUINA UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE INGENIO.	FUNDACIÓN LABORAL / DE LA CONSTRUCCIÓN / DE LAS PALMAS	317.963,10	25.000,00	UN AÑO		PRORROGAB / LE / AÑO A AÑO / HASTA / MÁXIMO / DE CUATRO

3588/2021	NO	AYUNTAMIENTO DE INGENIO- / FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PALMAS- / SERVICIO CANARIO DE EMPLEO DEL GOBIERNO DE CANARIAS	Resolución Directora SCE nº. / 7302/2021, de 30 de agosto / (RF. 46/1/2021- / 0806090228)	CONVENIO CON / LA FLCLP / APROBADO / POR DECRETO / DE ALCALDÍA / Nº. 2531, / DE 18-04-2022	PFAE PAQUESITO	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS AJARDINADAS EN DISTINTOS PARQUES DEL / MUNICIPIO DE INGENIO.	FUNDACIÓN LABORAL / DE LA CONSTRUCCIÓN / DE LAS PALMAS	317.963,10	16.000,00	UN AÑO		PRORROGAB / LE / AÑO A AÑO / HASTA / MÁXIMO / DE CUATRO