**7. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN**

Para la implantación de las diversas actuaciones definidas en el presente Plan Municipal de Accesibilidad de la Villa de Ingenio, será el propio Ayuntamiento el encargado de la puesta en marcha y desarrollo de las mismas, así como del seguimiento y control adecuado.

Desde el presente Plan se propone el año 2032 como año objetivo para el desarrollo completo de las actuaciones enunciadas. El cronograma preliminar de ejecución que se propone está fundamentado en la naturaleza de las distintas medidas propuestas y tendrá articulación, en todo caso, con las actuaciones urbanísticas y estratégicas formuladas por el Ayuntamiento de la Villa de Ingenio.

Con la puesta en marcha del conjunto de actuaciones formuladas en este Plan se busca atender las carencias en accesibilidad universal del Municipio, mediante la adaptación progresiva de los espacios públicos urbanos, edificios públicos, transportes y sistemas de información y comunicación ya existentes.

Al margen de que el año horizonte propuesto sea, como se ha especificado anteriormente, el año 2032, se propone una temporalización para la ejecución de las actuaciones de mejora de la accesibilidad, con el objetivo de obtener resultados positivos en horizontes más cercanos, tal como se detalla en la siguiente tabla de temporalización de las medidas propuestas, coordinando así las necesarias sinergias que deban darse entre los distintos ámbitos de actuación.

La temporalización propuesta es la siguiente:

* **Etapa 1:** Actuaciones a llevar a cabo en una primera fase de desarrollo del Plan. Se ejecutarán en el periodo comprendido entre 2022 y 2024.
* **Etapa 2:** Actuaciones a llevar a cabo en una segunda fase de desarrollo del Plan. Se ejecutarán en el periodo comprendido entre 2025 y 2027.
* **Etapa 3:** Actuaciones a llevar a cabo en una tercera fase de desarrollo del Plan. Se ejecutarán en el periodo comprendido entre 2028 y 2032.

A continuación, se detalla la temporalización de las actuaciones formuladas para cada uno de los ámbitos de actuación contemplados:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PLAN** | **ACTUACIONES** | **ETAPA** |
| **EDIFICACIÓN DE USO PÚBLICO** | Ed.01. Museo del Agua y del Azúcar | 2 |
| Ed.02. Museo Abierto del Agua | 2 |
| Ed.03. Centro de la Fundación para la Formación y Promoción del Empleo y edificio anexo | 1 |
| Ed.04. Escuela Municipal de Música Manolito Sánchez | 3 |
| Ed.05. Ayuntamiento. Casa Consistorial | 2 |
| Ed.06. Piscinas Municipales y Polideportivo | 3 |
| Ed.07. Escuela Infantil Dr. Gil Ramírez | 3 |
| Ed.08. Edificio de Usos Múltiples. Dependencias municipales | 2 |
| Ed.09. Centro de Interpretación y Oficina de Turismo de Ingenio | 2 |
| Ed.10. Edificio de Usos Múltiples de Cuesta Caballero | 1 |
| Ed.11. Centro Cultural Federico García Lorca | 3 |
| Ed.12. Centro de Día para mayores de Ingenio | 1 |
|  | Ed.13. Centro Social de Estancia Diurna de Ingenio | 1 |
|  | Ed.14. Centro de Día Municipal para mayores de San Isidro | 1 |
| Ed.15. Balnearios y Puesto de Socorro Playa del Burrero | 3 |
| Ed.16. Escuela Infantil El Carrizal | 3 |
| Ed.17. Centro Municipal de la Discapacidad | 1 |
| **URBANISMO** | S.01. Ingenio – T.01. Avd. de Los Artesanos y c/ Juliano Bonny. | 1 |
| S.01. Ingenio – T.02. Calles Antonio Machado, Juan Negrín y del Golfo. | 1 |
| S.01. Ingenio – T.03. Parque La Ilusión. | 3 |
| S.01. Ingenio – T.04. Avd. de América, c/ Antonio Benítez, León y Castillo, Ramón y Cajal. | 1 |
| S.01. Ingenio – T.05. Parque Pepa Aurora. | 3 |
| S.01. Ingenio – T.06. Parque Las Mimosas. | 3 |
| S.01. Ingenio – T.07. Parque infantil Asterix. | 3 |
| S.01. Ingenio – T.08. Parque poeta Fco. Tarajano. | 1 |
| S.01. Ingenio – T.09. Plaza de La Candelaria. | 1 |
| S.01. Ingenio – T.10. Casco histórico. | 1 |
| S.01. Ingenio – T.11. Parque Néstor Álamo. | 1 |
| S.02. El Carrizal – T.01. Avenida de Carlos V. | 2 |
| S.02. El Carrizal – T.02. Parque de Los Aromeros y parque de La Esperanza. | 2 |
| S.02. El Carrizal – T.03. Calle Mijail Gorbachov. | 3 |
| S.02. El Carrizal – T.04. Avd. de Canarias y plaza de La Coronación. | 3 |
| S.02. El Carrizal – T.05. Calles Juan de Bethencourt, Poeta Vicente Aleixandre, Chile, Arcipreste de Hita y parque urbano Chile. | 2 |
| S.02. El Carrizal – T.06. Calle República Argentina, Alemania, L. H. Pilcher y Avd. de Los Artesanos. | 2 |
| S.02. El Carrizal – T.07. Camino de La Florida, calles Tomás Iriarte,  Antonio Morales y Misericordia, y parque urbano bco. Guayadeque. | 2 |
| S.02. El Carrizal – T.08. Parque infantil Camelot. | 3 |
| S.03. Las Majoreras – Las Puntillas – T.01. Paseo de Gando (GC-191), GC-1 y calle Kant. | 3 |
| S.03. Las Majoreras – Las Puntillas – T.02. C/ Doña Perfecta, César Manrique, Juan Medina Giraldo, Víctor Doreste y parque de La Aviación. | 3 |
| S.04. El Burrero – T.01. Paseo Marítimo | 2 |
| S.04. El Burrero – T.02. Playa El Burrero | 2 |
| S.04. El Burrero – T.03. Carretera de acceso a El Burrero | 3 |
| S.04. El Burrero – T.04. Calle Alcalde José Ramírez Bethencourt y zona de equipamientos El Burrero | 3 |
| **TRANSPORTE** | Tr.G. Paradas de guaguas de transporte interurbano | 1 |
| Tr.T. Paradas de taxis | 2 |
| **COMUNICACIÓN** | Página web: https://www.ingenio.es/ | 1 |

A partir de la temporalización de las actuaciones propuestas, puede establecerse una previsión de tiempos en la puesta en marcha y ejecución de las mismas y con ello un plan de etapas o fases.

Para estructurar el desarrollo lógico de la ejecución de las diferentes propuestas del presente Plan se establecen tres fases, correspondiendo cada una de ellas a la temporalización anteriormente señalada. Se ha organizado de esta forma ya que, aunque algunas medidas tengan un horizonte lejano (10 años como máximo) en el tiempo, otras pueden comenzar a desarrollarse a partir de la puesta en marcha del Plan.

Con todo, las fases de ejecución del presente Plan son las siguientes:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FASE** | **ACTUACIÓN** | **ANUALIDADES** |
| 1ª | Ed.03. Centro de la Fundación para la Formación y Promoción del Empleo y edificio anexo | 2022-2024 |
| Ed.10. Edificio de Usos Múltiples de Cuesta Caballero |
| Ed.12. Centro de Día para mayores de Ingenio |
| Ed.13. Centro Social de Estancia Diurna de Ingenio |
| Ed.14. Centro de Día Municipal para mayores de San Isidro |
| Ed.17. Centro Municipal de la Discapacidad |
| S.01. Ingenio – T.01. Avd. de Los Artesanos y c/ Juliano Bonny. |
| S.01. Ingenio – T.02. Calles Antonio Machado, Juan Negrín y del Golfo. |
| S.01. Ingenio – T.04. Avd. de América, c/ Antonio Benítez, León y Castillo, Ramón y Cajal. |
| S.01. Ingenio – T.08. Parque poeta Fco. Tarajano. |
| S.01. Ingenio – T.09. Plaza de La Candelaria. |
| S.01. Ingenio – T.10. Casco histórico. |
| S.01. Ingenio – T.11. Parque Néstor Álamo. |
| Tr.G. Paradas de guaguas de transporte interurbano. |
| Página web: https://www.ingenio.es/ |
| 2ª | Ed.01. Museo del Agua y del Azúcar | 2025-2027 |
| Ed.02. Museo Abierto del Agua |
| Ed.05. Ayuntamiento. Casa Consistorial |
| Ed.08. Edificio de Usos Múltiples. Dependencias municipales |
| Ed.09. Centro de Interpretación y Oficina de Turismo de Ingenio |
| S.02. El Carrizal – T.01. Avenida de Carlos V. |
| S.02. El Carrizal – T.02. Parque de Los Aromeros y parque de La Esperanza. |
| S.02. El Carrizal – T.05. Calles Juan de Bethencourt, Poeta Vicente Aleixandre, Chile, Arcipreste de Hita y parque urbano Chile. |
| S.02. El Carrizal – T.06. Calle República Argentina, Alemania, L. H. Pilcher y Avd. de Los Artesanos. |
| S.02. El Carrizal – T.07. Camino de La Florida, calles Tomás Iriarte, Antonio Morales y Misericordia, y parque urbano bco. Guayadeque. |
| S.04. El Burrero – T.01. Paseo Marítimo |
| S.04. El Burrero – T.02. Playa El Burrero |
| Tr.T. Paradas de taxis. |
| 3ª | Ed.04. Escuela Municipal de Música Manolito Sánchez | 2028-2032 |
| Ed.06. Piscinas Municipales y Polideportivo |
| Ed.07. Escuela Infantil Dr. Gil Ramírez |
| Ed.11. Centro Cultural Federico García Lorca |
|  | Ed.15. Balnearios y Puesto de Socorro Playa del Burrero |  |
| Ed.16. Escuela Infantil El Carrizal |
| S.01. Ingenio – T.03. Parque La Ilusión. |
| S.01. Ingenio – T.05. Parque Pepa Aurora. |
| S.01. Ingenio – T.06. Parque Las Mimosas. |
| S.01. Ingenio – T.07. Parque infantil Asterix. |
|  | S.02. El Carrizal – T.03. Calle Mijail Gorbachov. |  |
| S.02. El Carrizal – T.04. Avd. de Canarias y plaza de La Coronación. |
| S.02. El Carrizal – T.08. Parque infantil Camelot. |
| S.03. Las Majoreras – Las Puntillas – T.01. Paseo de Gando (GC-191), GC-1 y calle Kant. |
| S.03. Las Majoreras – Las Puntillas – T.02. C/ Doña Perfecta, César Manrique, Juan Medina Giraldo, Víctor Doreste y parque de La Aviación. |
| S.04. El Burrero – T.03. Carretera de acceso a El Burrero |
| S.04. El Burrero – T.04. Calle Alcalde José Ramírez Bethencourt y zona de equipamientos El Burrero |