altura inferior del borde de los espejos en ambos casos es superior a la admitida ya que están a una altura de 1,10 m, y ninguno de los dos tiene iluminación automática.

En cuanto a la ordenación del mobiliario del edificio, cumple en el espacio libre pero incumple en cuanto a la reserva mínima y altura de bocas, ya que en diferentes zonas del edificio, incluidos los servicios higiénicos, son de altura inferior a las admitidas, y además son de pedal.

El edificio no cuenta con la entrada con señalización mediante SIA complementado con flecha direccional y tampoco a lo largo del itinerario ni en el ascensor o los aseos. El ascensor dispone de indicador del número de planta solamente en el interior de la cabina, y únicamente se da información en la cabina. No todos los servicios higiénicos disponen de pictograma normalizados, los que cuentan con ellos no están normalizados, ni en alto relieve y colocados a una altura superior a 1,20 m, y ninguno de los aseos dispone de sistema de llamada de auxilio en el interior.

# 2.3. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

En el Anexo II del presente Plan se desarrollan todas las propuestas de actuación para cada uno de los edificios públicos de titularidad municipal considerados prioritarios según los criterios de selección aplicados.

A continuación, se indican las diferentes actuaciones propuestas para cada uno de los edificios públicos seleccionados:

|  |  |
| --- | --- |
| **EDIFICIOS**  | **ACTUACIONES PROPUESTAS**  |
| **Ed.01.** **MUSEO DEL AGUA Y DEL AZÚCAR**  | 1. Acondicionamiento del itinerario (E1).  |
| 2. Acondicionamiento de las rampas existentes (E2).  |
| 3. Acondicionamiento de la escalera (E4.1).  |
| 4. Disposición de información y señalización accesible (E8).  |
| **Ed.02.** **MUSEO ABIERTO DEL AGUA**  | 1. Acondicionamiento del itinerario (E1).  |
| 2. Acondicionamiento de la rampa (E2).  |
| 3. Acondicionamiento del ascensor (E3).  |
| 4. Remodelación de la escalera (E4).  |
| 5. Acondicionamiento del mobiliario (E7).  |
| 6. Disposición de información y señalización accesible (E8).  |
| **Ed.03.** **CENTRO DE LA FUNDACIÓN PARA LA** **FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y EDIFICIO ANEXO**  | 1. Acondicionamiento del ascensor (E3).  |
| 2. Acondicionamiento de las escaleras (E4).  |
| 3. Acondicionamiento de los servicios higiénicos (E5).  |
| 4. Acondicionamiento del mobiliario (E7).  |
| 5. Disposición de información y señalización accesible (E8).  |
| **Ed.04.**  | 1. Acondicionamiento del itinerario (E1).  |

|  |  |
| --- | --- |
| **EDIFICIOS**  | **ACTUACIONES PROPUESTAS**  |
| **ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA MANOLITO SÁNCHEZ**  | 2. Acondicionamiento de la rampa (E2).  |
| 3. Acondicionamiento de las escaleras (E4).  |
| 4 Acondicionamiento del acceso al servicio higiénico (E5).  |
| 5. Acondicionamiento del mobiliario (E7).  |
| 6. Disposición de información y señalización accesible (E8).  |
| **Ed.05.** **AYUNTAMIENTO. CASA** **CONSISTORIAL**  | 1. Acondicionamiento de las rampas (E2).  |
| 2. Acondicionamiento de las escaleras (E4.1 y E4.2).  |
| 3. Acondicionamiento de los servicios higiénicos (E5).  |
| 4. Acondicionamiento del mobiliario (E7).  |
| 5. Disposición de información y señalización accesible (E8).  |
| **Ed.06.** **PISCINAS MUNICIPALES Y** **POLIDEPORTIVO**  | 1. Acondicionamiento del itinerario (E1).  |
| 2. Acondicionamiento de las rampas (E2.1 y E2.4).  |
| 3. Acondicionamiento de las escaleras (E4.1, E4.2 y E4.3).  |
| 4. Acondicionamiento de los servicios higiénicos (E5.1 y E.2).  |
| 5. Acondicionamiento de los vestuarios (E6.1 y E6.2).  |
| 6. Acondicionamiento del mobiliario (E7).  |
| 7. Disposición de información y señalización accesible (E8).  |
| **Ed.07.** **ESCUELA INFANTIL DR. GIL RAMÍREZ**  | 1. Acondicionamiento del itinerario (E1).  |
| 2. Revisión del pavimento (E1 y E4).  |
| 3 instalación de ascensor accesible (E3).  |
| 4. Acondicionamiento de la escalera (E4).  |
| 5. Acondicionamiento del mobiliario (E7).  |
| 6. Disposición de información y señalización accesible (E8).  |
| **Ed.08.** **EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES.** **DEPENDENCIAS MUNICIPALES**  | 1. Acondicionamiento del itinerario (E1).  |
| 2. Acondicionamiento del ascensor (E3).  |
| 3. Acondicionamiento de la escalera (E4).  |
| 4. Acondicionamiento de los servicios higiénicos (E5).  |
| 5. Acondicionamiento del mobiliario (E7).  |
| 6. Disposición de información y señalización accesible (E8).  |
| **Ed.09.** **CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y** **OFICINA DE TURISMO DE INGENIO**  | 1. Acondicionamiento del itinerario (E1).  |
| 2 Acondicionamiento de la rampa (E2).  |
| 3 Acondicionamiento de los servicios higiénicos (E5).  |

|  |  |
| --- | --- |
| **EDIFICIOS**  | **ACTUACIONES PROPUESTAS**  |
|  | 4. Disposición de información y señalización accesible (E8).  |
| **Ed.10.** **EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES DE CUESTA CABALLERO**  | 1. Acondicionamiento del itinerario (E1).  |
| 2. Puesta en funcionamiento del ascensor (E3).  |
| 3. Acondicionamiento de las escaleras (E4).  |
| 4. Acondicionamiento de los servicios higiénicos (E5).  |
| 5. Acondicionamiento del mobiliario (E7).  |
| 6. Disposición de información y señalización accesible (E8).  |
| **Ed.11.** **CENTRO CULTURAL FEDERICO GARCÍA LORCA**  | 1. Acondicionamiento del itinerario e instalación de plataforma elevadora (E1).  |
| 2. Acondicionamiento del ascensor (E3).  |
| 3. Acondicionamiento de la escalera (E4).  |
| 4. Acondicionamiento de los servicios higiénicos (E5).  |
| 5. Acondicionamiento del mobiliario (E7).  |
| 6. Disposición de información y señalización accesible (E8).  |
| **Ed.12.** **CENTRO DE DÍA PARA MAYORES DE INGENIO**  | 1. Acondicionamiento del itinerario (E1).  |
| 2. Acondicionamiento de la rampa (E2).  |
| 3. Acondicionamiento del ascensor (E3).  |
| 4. Acondicionamiento de la escalera. (E4).  |
| 5. Acondicionamiento de los servicios higiénicos (E5).  |
| 6. Acondicionamiento del mobiliario (E7).  |
| 7. Disposición de información y señalización accesible (E8).  |
| **Ed.13.** **CENTRO SOCIAL DE ESTANCIA DIURNA DE INGENIO**  | 1. Acondicionamiento de la escalera (E4).  |
| **Ed.14.** **CENTRO DE DÍA MUNICIPAL PARA** **MAYORES DE SAN ISIDRO**  | 1. Acondicionamiento de las rampas de acceso por el itinerario accesible (E2.1, E2.2 y E2.3).  |
| 2. Acondicionamiento del ascensor (E3).  |
| 3. Acondicionamiento de la escalera de acceso (E4).  |
| 4. Completar la dotación en servicios higiénicos (E5.3 y E5.4).  |
| 5. Acondicionamiento del mobiliario (E7).  |
| 6. Disposición de información y señalización accesible (E8).  |
| **Ed.15.** **BALNEARIOS Y PUESTO DE** **SOCORRO PLAYA DEL BURRERO**  | 1. Acondicionamiento del servicio higiénico (E5).  |
| 2. Disposición de información y señalización accesible (E8).  |
| **Ed.16.**  | 1. Acondicionamiento del itinerario (E1).  |
| **EDIFICIOS**  | **ACTUACIONES PROPUESTAS**  |
| **ESCUELA INFANTIL EL CARRIZAL**  | 2. Acondicionamiento de la rampa de acceso (E2).  |
| 3. Acondicionamiento del mobiliario (E7).  |
| 4. Disposición de información y señalización accesible (E8).  |
| **Ed.17.** **CENTRO MUNICIPAL DE LA DISCAPACIDAD**  | 1. Acondicionamiento del itinerario de acceso (E1).  |
| 2. Acondicionamiento del ascensor (E3).  |
| 3. Acondicionamiento de la escalera (E4).  |
| 4. Acondicionamiento de los servicios higiénicos (E5).  |
| 5. Acondicionamiento del mobiliario (E7).  |
| 6. Disposición de información y señalización accesible (E8).  |

# 2.4. VALORACIÓN ECONÓMICA

Junto al desarrollo descriptivo de las actuaciones propuestas para cada uno de los edificios públicos de titularidad municipal seleccionados, en el Anexo II también se incluye el desglose del presupuesto estimado para la mejora de la accesibilidad de cada uno de tales edificios.

A continuación, se resume la valoración económica realizada:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID**  | **EDIFICIO**  | **PRESUPUESTO**  |
| Ed.01  | Museo del Agua y del Azúcar  | 21.112,67 €  |
| Ed.02  | Museo abierto del Agua  | 48.611,30 €  |
| Ed.03  | Centro de la Fundación para la Formación y Promoción del Empleo y edificio anexo  | 79.114,37 €  |
| Ed.04  | Escuela Municipal Manolito Sánchez  | 75.967,15 €  |
| Ed.05  | Ayuntamiento. Casa Consistorial  | 60.812,71 €  |
| Ed.06  | Piscinas municipales y polideportivo  | 78.936,36 €  |
| Ed.07  | Escuela Infantil Dr. Gil Ramírez  | 58.256,62 €  |
| Ed.08  | Edificio de Usos Múltiples. Dependencias municipales  | 35.084,68 €  |
| Ed.09  | Centro de interpretación y oficina de turismo de Ingenio  | 11.860,14 €  |
| Ed.10  | Edificio de Usos Múltiples de Cuesta Caballero  | 46.469,51 €  |
| Ed.11  | Centro Cultural Federico García Lorca  | 62.829,57 €  |
| Ed.12  | Centro de Día para Mayores de Ingenio  | 27.772,61 €  |
| Ed.13  | Centro Social de Estancia Diurna de Ingenio  | 11.543,76 €  |
| Ed.14  | Centro de Día Municipal de Mayores de San Isidro  | 48.562,78 €  |
| Ed.15  | Balnearios y Puesto de Socorro Playa del Burrero  | 3.759,87 €  |
| Ed.16  | Escuela Infantil El Carrizal  | 13.616,46 €  |
| Ed.17  | Centro Municipal de la Discapacidad  | 31.613,13 €  |